## 2.2 IDPeru como capa de identidad compartida

Un elemento central que informa toda la propuesta es el rol de IDPeru. IDPeru es el proveedor de identidad nacional de Perú (OIDC/OAuth2) y funciona como el servidor de autorización para todos los emisores del ecosistema. Cuando un ciudadano quiere obtener una credencial — sea un DNI digital de RENIEC o una licencia de conducir del MTC — se autentica una sola vez ante IDPeru. IDPeru emite un access token con el DNI del ciudadano (claim individualId) que el Certify del emisor correspondiente valida contra el JWKS de IDPeru.

Esto significa que IDPeru ya resuelve el problema de identidad del ciudadano para todos los emisores futuros. No es necesario construir integración de autenticación adicional. Cada nuevo emisor simplemente registra su Certify como cliente OIDC en IDPeru para los scopes de sus credenciales.

# 3. Arquitectura Propuesta

## 3.1 Principios de diseño

La arquitectura multi-emisor se construye sobre tres principios que deben mantenerse en todas las decisiones de implementación:

- Separación soberana de infraestructura. Cada emisor controla su propio stack de issuance (Certify, base de datos, claves criptográficas, plugin de datos, eSignet/IDPeru client). Ningún emisor tiene visibilidad ni acceso a los datos o las claves de otro emisor.

- Compartir solo lo que es catálogo. Lo único compartido entre emisores es el directorio de emisores (mimoto), la wallet ciudadana (inji-wallet), y el servicio de verificación (inji-verify). Estos no intermedian en la emisión — solo facilitan el descubrimiento.

- IDPeru como fuente única de verdad sobre identidad ciudadana. Todos los emisores validan tokens contra el mismo JWKS de IDPeru. Esto garantiza que la identidad del ciudadano sea consistente en todo el ecosistema sin acoplamiento entre emisores.

## 3.2 Arquitectura de referencia

El diagrama a continuación muestra los componentes del ecosistema y sus relaciones. Los recuadros en azul son compartidos entre todos los emisores. Los recuadros en verde son por-emisor.

IDPeru (autenticación nacional compartida) Autentica ciudadanos · Emite access tokens con claim individualId (DNI) JWKS: https://idperu.gob.pe/.well-known/jwks.json — mismo para todos los emisores

| Certify RENIEC certify.reniec.gob.pe • Plugin: ws-actas-reniec / ws-dnid-reniec • CloudHSM RENIEC • RDS: inji_reniec • 5 tipos de credencial activos |  | Certify MTC (ejemplo futuro emisor) certify.mtc.gob.pe • Plugin: sistema de licencias MTC • HSM propio del MTC • RDS: inji_mtc (schema aislado) • Licencias de conducir (tipos A, B, etc.) |
| --- | --- | --- |

mimoto.peru.gob.pe — Directorio nacional de emisores Lee /.well-known de cada emisor · Agrega la lista para la wallet · No intermedia en la emisión

| inji-wallet (wallet ciudadana) Descubre emisores desde mimoto · Un solo binario · Sin actualizaciones para nuevos emisores |  | inji-verify + SDK (verificación) Verifica VCs de cualquier emisor via DID · SDK para portales AngularJS legacy |
| --- | --- | --- |

## 3.3 Autonomía por entidad emisora

La tabla siguiente detalla qué controla cada entidad y qué se comparte, respondiendo explícitamente al requerimiento de que MTC opere con infraestructura completamente independiente de RENIEC:

| Componente | RENIEC controla | MTC controla | Compartido |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicio de issuance (Certify) | ✓ Suyo | ✓ Suyo |  |
| Plugin de datos | ✓ ws-actas-reniec | ✓ sistema licencias |  |
| Claves criptográficas (HSM) | ✓ CloudHSM RENIEC | ✓ HSM MTC |  |
| Base de datos | ✓ inji_reniec | ✓ inji_mtc |  |
| Autenticación ciudadana |  |  | ✓ IDPeru |
| Definición de credenciales | ✓ Sus templates | ✓ Sus templates |  |
| Revocación | ✓ Su Status List | ✓ Su Status List |  |
| Directorio de emisores |  |  | ✓ mimoto.peru.gob.pe |
| Wallet ciudadana |  |  | ✓ inji-wallet |
| SDK de verificación |  |  | ✓ inji-verify-sdk |

Fase 2 — Completar la integración wallet-RENIEC

F-15 — Configurar los emisores RENIEC en mimoto-issuers-config.json con wellknown_endpoint y credential_issuer_host apuntando a certify.reniec.gob.pe. Este es el bloqueo principal del flujo ciudadano de extremo a extremo.

F-07 — Eliminar el keystore de muestra del repositorio (sample-keystore/test.p12). Agregar *.p12 a .gitignore. Configurar el keystore de producción via Secrets Manager.

F-08 — Eliminar el bloque debug de QR data del DOM en la directiva AngularJS (inji-verify-angularjs.js:79).

F-11 — Mover logs de DNI de INFO a DEBUG. Enmascarar todos menos los primeros 4 dígitos antes de loggear (DataProviderRepositoryImpl.java:53, 78, 88).

F-14 — Eliminar credenciales hardcodeadas de los archivos de propiedades (application-local.properties:192,232 y api-test/application.properties:76,83).

I-07 — Agregar un segundo HSM al cluster de CloudHSM para eliminar el punto único de falla en la firma de VCs.

I-04 — Planificar y ejecutar actualización de EKS de 1.33 antes del 28 de julio de 2026 (fin de soporte standard).

Validar el flujo completo: wallet → IDPeru autenticación → mimoto discovery → Certify issuance → VC almacenada en wallet.

Resultado: Flujo ciudadano operativo de extremo a extremo: ciudadano obtiene su DNI digital en la wallet.

Fase 3 — Herramienta de despliegue de nuevos emisores (inji-issuer-deploy)

El artefacto inji-issuer-deploy ha sido construido como parte de esta propuesta. Es una herramienta CLI Python (18/18 tests pasando) que automatiza el despliegue de un nuevo emisor en 5 fases: recopilación interactiva de datos, provisión de infraestructura AWS (EKS namespace, ECR, Secrets Manager, IAM Pod Identity, Route53, ACM), generación de configuración (certify.properties, Helm values, ConfigMaps, mimoto patch), despliegue Kubernetes vía Helm (DB init → SoftHSM → inji-certify → mimoto patch), y registro de credential configs + smoke tests.

Todas las fases son idempotentes. El estado se persiste en inji-deploy-state.json. Si el despliegue se interrumpe, la herramienta retoma desde la última fase completada al ejecutarla nuevamente.

El operador solo necesita responder las preguntas de la Fase 0 (issuer_id, base_domain, URLs de IDPeru, URL de la API de datos, tipos de credencial con sus scopes). Todo lo demás se deriva automáticamente.

Modo dry-run disponible (inji-issuer-deploy run --dry-run) para revisar el plan completo antes de ejecutar cualquier cambio.

El plugin de datos del nuevo emisor (ej. MTC) debe ser desarrollado siguiendo el mismo patrón que rest-api-dataprovider-plugin de RENIEC, implementando la interfaz DataProviderPlugin.fetchData(). Estimación: 3-5 días para un desarrollador familiarizado con el stack.

Resultado: Capacidad de desplegar un nuevo emisor (ej. MTC) en horas, no semanas, con un operador de nivel técnico medio.

Fase 4 — Calidad del ecosistema y estándares DPI

Trust Registry: diseñar y publicar un registro de confianza donde RENIEC (y futuros emisores) estén listados como emisores autorizados con su DID o credential_issuer URI. Sin esto, la verificación requiere configuración manual bilateral y no puede escalar a nivel de ecosistema.

Selective disclosure: revisar los schemas de credenciales para aprovechar SD-JWT en el stack. Un DNI digital que expone nombre, fecha de nacimiento, dirección y foto cuando el caso de uso solo requiere verificar mayoría de edad es una oportunidad de privacidad no aprovechada.

Revocación operacional: documentar los flujos de revocación desde los sistemas de RENIEC hasta el Status List 2021. Definir SLA desde el evento de registro (anulación de DNI, cambio de nombre) hasta la revocación de la VC.

F-16 — Agregar remotes upstream a los tres repos forkeados (inji-verify, inji-wallet, mimoto) y establecer un proceso trimestral de revisión de patches de seguridad de MOSIP.

F-17 — Eliminar skipTests=true del pom.xml y agregar tests unitarios para la lógica de negocio del plugin (routing de scopes, validación filiation, manejo de errores de API).

F-13 — Agregar timeout de sesión cliente de 5 minutos en OpenID4VPSession (OpenID4VPSession.ts). Emitir evento expired cuando se alcanza.

Observabilidad: documentar y activar stack de observabilidad (CloudWatch + Prometheus/Grafana). Definir alertas para: fallo de HSM, error rate de RENIEC API > umbral, fallo de conexión Redis, OOM en pods de Certify.

Resultado: Ecosistema VC de nivel producción: verificación independiente, privacidad por diseño, operación sostenible.

# 5. Cronograma Orientativo

Las estimaciones asumen un equipo de dos desarrolladores con conocimiento del stack Inji/Spring Boot/TypeScript y un operador AWS/Kubernetes. Las Etapas 1 y 2 son paralelas en su mayor parte.

| Etapa | Semanas | Equipo | Prioridad | Entregables clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Seguridad crítica | Semanas 1-2 | 2 devs | Crítico | F-01 mTLS, F-06 nonce, F-02 polling, F-04 ConcurrentHashMap, I-01 IAM, I-02 NAT, I-03 Redis HA |
| 2 — Wallet RENIEC | Semanas 2-3 | 1 dev + QA | Alto | mimoto configurado, F-07 keystore, flujo e2e validado en staging |
| 3 — inji-issuer-deploy + MTC | Semanas 3-5 | 2 devs | Alto | Herramienta deploy operativa, plugin MTC desarrollado, MTC desplegado en staging |
| 4 — Calidad ecosistema | Semanas 5-8 | 1 dev | Medio | Trust Registry definido, schemas SD-JWT revisados, tests unitarios, observabilidad |

Hito crítico: La Etapa 1 debe completarse antes de conectar el sistema a IDPeru con ciudadanos reales. En su estado actual, la ausencia de autenticación hacia las APIs de RENIEC (F-01) representa el riesgo operacional más significativo.

# 6. Conformidad con Estándares VC/DPI

| Área | Estado actual | Notas |
| --- | --- | --- |
| Emisión OID4VCI | Conforme | Inji Certify 0.12.2. SD-JWT, LDP-VC, mso_mdoc soportados. Endpoint /.well-known correcto. |
| Verificación OID4VP | Parcial | JWT de autorización firmado con Ed25519 correcto. Validación de nonce en VP submission ausente (F-03). |
| Seguridad criptográfica | Conforme | AWS CloudHSM para claves de firma — estándar más alto para issuance de identidad nacional. |
| Revocación (Status List) | Conforme | Status List 2021 implementado. Flujos operacionales de revocación no documentados. |
| Soberanía del holder | Parcial | Wallet existe pero emisores RENIEC no configurados en mimoto (F-15). Flujo e2e roto. |
| Selective disclosure | No confirmado | SD-JWT soportado por el stack. Schemas no revisados para diseño de disclosure. |
| Trust Framework | Brecha | Sin Trust Registry. El ecosistema no puede escalar más allá de configuración manual bilateral. |
| Privacidad del holder | Brecha | Nonce predecible (F-06, api.ts:10) permite correlación entre sesiones de presentación de un mismo ciudadano. |
| Resiliencia | Parcial | RDS Multi-AZ y 3 cuentas AWS correctos. NAT Gateway único (I-02), HSM único (I-07), Redis sin HA (I-03). |

# 7. Herramienta inji-issuer-deploy

Como parte de esta propuesta, CDPI ha construido la herramienta inji-issuer-deploy, un CLI Python que automatiza completamente el despliegue de nuevos emisores. El artefacto está disponible como parte de la entrega de esta propuesta.

## 7.1 Comandos principales

| Comando | Acción |
| --- | --- |
| inji-issuer-deploy run | Deployment completo interactivo. Retoma automáticamente si se interrumpe. |
| inji-issuer-deploy run --dry-run | Muestra exactamente qué haría sin ejecutar ningún cambio. |
| inji-issuer-deploy run --from aws-infra | Retoma el deployment desde una fase específica. |
| inji-issuer-deploy status | Muestra el estado actual de cada fase con timestamps y errores. |
| inji-issuer-deploy phase aws-infra | Ejecuta solo la Fase 1 (infraestructura AWS). |
| inji-issuer-deploy phase config | Ejecuta solo la Fase 2 (generación de configuración). |
| inji-issuer-deploy phase deploy | Ejecuta solo la Fase 3 (despliegue Kubernetes). |
| inji-issuer-deploy phase register | Ejecuta solo la Fase 4 (registro de credenciales + smoke tests). |
| inji-issuer-deploy reset | Limpia el estado guardado para comenzar desde cero. |

## 7.2 Datos requeridos (Fase 0)

La herramienta solicita únicamente los datos que no pueden derivarse automáticamente. Todo lo demás (nombres de recursos AWS, configuración de Helm, propiedades de Spring Boot, etc.) se genera usando estos inputs como base:

| Dato | Ejemplo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Issuer ID (slug) | mtc | Base para todos los nombres de recursos (namespace, secrets, roles, etc.) |
| Nombre de display | Ministerio de Transportes | Mostrado en la wallet del ciudadano |
| Dominio base | certify.mtc.gob.pe | Expone el Certify del emisor. Se usa en el /.well-known y en mimoto. |
| AWS account ID | 123456789012 | Cuenta AWS del emisor — separada de la de RENIEC |
| Cluster EKS | INJI-prod | Cluster compartido donde se crea el namespace inji-{id} |
| IDPeru JWKS URI | https://idperu.gob.pe/...jwks.json | Para que Certify valide los access tokens del ciudadano |
| IDPeru claim del DNI | individualId | Nombre del claim en el token que lleva el DNI del ciudadano |
| URL API de datos | https://api.licencias.mtc.gob.pe | API del sistema del emisor que el plugin consulta |
| Auth tipo API de datos | mtls / oauth2 / apikey | Mecanismo para autenticarse ante la API del emisor |
| Tipos de credencial | scope + profile + service | Uno por tipo: licencia-conducir-b → LICENCIA_B → ws-licencias |

## 7.3 Recursos creados automáticamente

La herramienta crea y configura los siguientes recursos sin intervención manual adicional:

- EKS: namespace inji-{id} con label de inyección Istio

- ECR: tres repositorios ({id}/inji-certify, {id}/inji-verify, {id}/mimoto)

- Secrets Manager: tres secretos (inji/{id}/db-credentials, inji/{id}/data-api-credentials, inji/{id}/softhsm-pin) con valores placeholder y advertencia al operador

- IAM: rol inji-{id}-pod-role con EKS Pod Identity trust y política de mínimo privilegio (lectura de sus propios secretos + S3 de mimoto + ECR pull)

- Route53: búsqueda de zona existente y nota para crear el record DNS manualmente una vez el ALB tenga endpoint

- ACM: certificado wildcard *.{base_domain} con validación DNS (o referencia a certificado existente si ya hay uno que lo cubre)

- Helm: DB init → SoftHSM → inji-certify (en ese orden, con dependencias verificadas)

- mimoto: patch atómico al mimoto-issuers-config.json en S3 + kubectl rollout restart

- Certify API: POST /credential-configurations por cada tipo de credencial definido

Tiempo estimado: Con los datos de Fase 0 listos, el deployment completo toma entre 25 y 45 minutos, incluyendo la espera por el health check de Certify. El equipo técnico del MTC puede operar la herramienta sin conocimiento profundo del stack Inji.

# 8. Pasos Manuales Post-Despliegue

Estos pasos no pueden automatizarse completamente porque requieren decisiones de gobernanza o acceso a sistemas externos. La herramienta los lista explícitamente al finalizar.

| # | Acción | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar los secretos en Secrets Manager con valores reales: contraseña BD, credenciales de la API de datos, PIN del SoftHSM. | Equipo técnico del emisor |
| 2 | Crear el record DNS en Route53 (o en el proveedor DNS del emisor) apuntando el base_domain al endpoint del ALB una vez el AWS Load Balancer Controller lo asigne. | Equipo de infraestructura |
| 3 | Registrar el cliente OIDC del emisor en IDPeru: client_id=inji-wallet-{id}, redirect_uri, scopes permitidos (los mismos definidos en Fase 0). | Coordinación emisor + equipo IDPeru |
| 4 | Validar el certificado ACM completando la validación DNS en Route53 con el CNAME que muestra la consola de ACM. | Equipo de infraestructura |
| 5 | Personalizar los templates de VC vía la API de Certify (PUT /credential-configurations/{scope}). Los templates instalados son placeholders mínimos. | Equipo técnico del emisor |
| 6 | Ejecutar test de extremo a extremo: abrir la wallet, seleccionar el nuevo emisor, autenticarse en IDPeru, y verificar que la VC se descarga y almacena correctamente. | QA del emisor |

# 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| MTC no puede incorporarse por falta de registro en IDPeru | Media | Medio | Iniciar coordinación con el equipo de IDPeru en paralelo al desarrollo del plugin MTC. El registro es un paso de gobernanza, no técnico. |
| Wallet ciudadana desactualizada ante cambios en mimoto API | Baja | Medio | mimoto no cambia su API — solo su configuración de issuers. La wallet descarga la lista dinámicamente en cada arranque. No requiere actualización de app para nuevos emisores. |

# 10. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| OID4VCI | OpenID for Verifiable Credential Issuance — protocolo para la emisión de VCs vía flujos OAuth2/OIDC. |
| OID4VP | OpenID for Verifiable Presentations — protocolo para solicitar y presentar VCs entre una wallet y un verificador. |
| Inji Certify | Componente de MOSIP que implementa OID4VCI. Actúa como servidor de credenciales. Extensible vía plugins. |
| DataProviderPlugin | Interfaz de Inji Certify que permite conectar el stack de issuance a cualquier fuente de datos de identidad sin modificar el core. |
| mimoto | BFF (Backend for Frontend) de MOSIP para la wallet Inji. Actúa como directorio de emisores y proxy de tokens. |
| SD-JWT | Selective Disclosure JWT — formato de VC que permite al holder revelar solo los claims elegidos de una credencial firmada. |
| LDP-VC | Linked Data Proof Verifiable Credential — formato de VC con prueba criptográfica embebida como JSON-LD. |
| Status List 2021 | Mecanismo de revocación de W3C usando un bitstring comprimido indexado por posición de credencial. |
| Trust Registry | Lista gobernada de emisores y verificadores autorizados que permite decisiones de confianza independientes en un ecosistema VC. |
| CloudHSM | Servicio AWS de módulo de seguridad hardware. Las claves criptográficas se generan y almacenan en hardware a prueba de manipulaciones, nunca se exportan. |
| mTLS | Mutual TLS — ambas partes se autentican con certificados en la capa de transporte TLS. |
| EKS Pod Identity | Mecanismo AWS para asignar roles IAM a pods de Kubernetes individuales, reemplazando permisos más amplios a nivel de nodo. |
| IDPeru | Proveedor de identidad nacional de Perú (OIDC/OAuth2). Autentica ciudadanos y emite access tokens con el DNI como claim. Equivalente funcional a eSignet en el stack MOSIP. |
| DPI | Infraestructura Digital Pública — sistemas digitales fundacionales, de código abierto, operados como bien público (identidad, pagos, intercambio de datos). |

Fin del documento — CDPI, Abril 2026